## Sprint Review – Sprint 1

Proyecto: Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática

Sprint: 1: Planificación y Blueprint Técnico

Fecha: 26 Marzo

### 1. Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 fue establecer las bases del proyecto mediante la generación de documentación, definición de la arquitectura del sistema, elaboración de diagramas de base de datos y desarrollo de prototipos iniciales, con el fin de dejar preparado el entorno para la fase de implementación.

### 2. Historias de Usuario comprometidas

Durante el Sprint 1 se comprometieron las siguientes historias de usuario:

- HU45: Creación de documentación SCRUM

- HU40: Diseño de arquitectura y diagramas UML

- HU41: Modelamiento lógico de datos (MER)

- HU42: Prototipado de alta fidelidad

- HU44: Definición de estándares y GitFlow

### 3. Incremento entregado

Al finalizar el sprint, se logró generar un conjunto de entregables que constituyen la base estructural del proyecto:

- Documentos finalizados:

  - Definición de la visión del proyecto y sus cuatro pilares fundamentales

  - Análisis detallado del caso de estudio

  - Identificación y definición de épicas

  - Elaboración de historias de usuario con criterios de aceptación

- Diagramas finalizados:

  - Desarrollo de mapa mental e impact mapping

  - Creación de diagramas de flujo y mapa de actores

  - Construcción de User Story Mapping

  - Diseño de diagrama de arquitectura del sistema

  - Elaboración de diagrama de Ishikawa

  - Desarrollo de diagrama de componentes

  - Identificación de entidades, atributos y claves primarias (PK)

  - Definición de relaciones y cardinalidades

  - Aplicación de normalización de datos

  - Generación del modelo lógico de base de datos

- Redacción del archivo README para los repositorios

### 4. Demostración

Durante la revisión del sprint, se presenta la evidencia de los artefactos generados, incluyendo:

- Documentación del proyecto (visión, épicas, historias de usuario)

- Diagramas UML y de arquitectura

- Modelo entidad-relación y modelo lógico de datos

- Mapas estratégicos (impact mapping, user story mapping)

- Repositorios iniciales con su respectiva documentación

### 5. Resultados del Sprint

Completado:

- Documentación base del proyecto

- Definición de arquitectura y diagramas

- Modelamiento de datos completo

- Estructuración del backlog (épicas e historias)

- Preparación de repositorios y documentación inicial

No completado / En progreso:

- Diseño de mockup del dashboard web

- Prototipo de aplicación móvil (en progreso)

- Definición de guías de estilo (paleta de colores, identidad visual)

- Documentación detallada de estrategia GitFlow (nombres de ramas, PRs y estándares de código)

### 6. Feedback / Observaciones

Se identifican oportunidades de mejora para los siguientes aspectos:

- Completar los prototipos visuales para validar la experiencia de usuario

- Definir una guía de estilos consistente para todo el sistema

- Formalizar la estrategia de control de versiones (GitFlow) para el trabajo colaborativo

- Asegurar la trazabilidad entre historias de usuario y componentes del sistema

### 7. Próximos pasos (Sprint 2)

Para el siguiente sprint se propone:

- Finalizar prototipos (web y móvil)

- Implementar la arquitectura definida en el backend

- Iniciar desarrollo de funcionalidades principales

- Aplicar estándares de desarrollo y control de versiones

- Validar integración entre componentes del sistema