# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)
 Sprint: 3. Inteligencia Artificial y Visión Computacional
 Duración: 1 semana (13 de Abril – 19 de Abril)
 Scrum Master: Andrés Ortega
 Product Owner: Nicolás López
 Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo:
Construir y crear un backend que pueda procesar la imagen enviada desde la app móvil, para que pueda extraer exitósamente el texto de la patente.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

Andrés: 25 horas/semana
 Leonel: 25 horas/semana
 Nicolás: 25 horas/semana

Total Capacidad del Sprint: 75 horas

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

- HU10: Detección de PPU con YOLO.

  - Subtareas: Investigación y configuración de dependencias de IA. | Implementación del modelo de detección (YOLO) para recibir la imagen y ejecutar la predicción del motor. | Extracción de coordenadas (Bounding Box) para la patente del vehículo.

- HU11: Extracción de Texto mediante OCR.

  - Subtareas:  Implementar algoritmos para mejorar la visual sobre el recorte. | Programar procesamiento del recorte para extracción del texto. | Lógica de validación para el estándar de la patente chilena.

- HU12: Endpoint de procesamiento en FastAPI.

  - Subtareas: Implementar librerías para el manejo de subida de archivos y directorio temporal para alojar imágenes recibidas. | Desarrollo de endpoint POST para recibir el archivo, con validación de formato y peso del archivo. | Programar lógica del endpoint para que ejecute función que procese la imagen (deteccion de patente y extracción de texto). | Estructura una respuesta json, devolviendo la patente, succes, status, confidence y el bbox. | Realizar tests con un pequeño dataset de imágenes y resolver errores. | Dockerizar el repositorio conectándolo a la red virtual docker.

- HU25: Validación de Confianza del Reconocimiento.

  - Subtareas: Extraer el atributo de certeza de la predicción de YOLO. | Insertar en la respuesta json la certeza, para que en el frontend (web y móvil) se pueda leer.

## 4. Definition of Done

- Funcionalidad de IA: El modelo YOLO detecta la placa patente con una confianza superior al 75% en condiciones normales de luz.

- Precisión del OCR: El texto extraído coincide con el formato alfanumérico chileno (4 letras y 2 números o similar) y ha sido limpiado de caracteres especiales.

- Rendimiento del Endpoint: El endpoint POST /detect responde en un tiempo menor a 3 segundos en el entorno de desarrollo local.

- Contenedorización: El microservicio plate-detector se levanta correctamente mediante docker-compose y es capaz de comunicarse con el API Gateway a través de la red virtual sifa-network.

- Gestión de Archivos: El sistema elimina automáticamente las imágenes temporales del directorio /temp/uploads tras procesar la respuesta, evitando el llenado del almacenamiento del contenedor.

- Validación de Respuestas: El API devuelve códigos de estado HTTP correctos (200 para éxito, 400 para formatos no soportados, 413 para archivos pesados).

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

- Baja precisión del OCR

  - Mitigación: Implementar múltiples variantes de preprocesamiento con OpenCV (escala de grises, contraste, thresholding) antes de la lectura final.

- Latencia en el procesamiento

  - Mitigación: Utilizar la versión "tiny" o "t" del modelo YOLO (yolo-v9-t) para optimizar la velocidad de inferencia en CPU.

- Dependencias de Sistema en Docker

  - Mitigación: Asegurar la instalación de librerías nativas (libgl1, tesseract-ocr) en el Dockerfile mediante una estrategia multi-stage para evitar fallos de ejecución.

- Falsos positivos de detección

  - Mitigación: Aplicar filtros de lógica de negocio que descarten recortes que no cumplan con la relación de aspecto típica de una patente chilena.

- Peso de la imagen Docker

  - Mitigación: Utilizar imágenes base python-slim y limpiar la caché de apt y pip durante la construcción del contenedor para no sobrepasar límites de AWS a futuro.

### Consideraciones de Integración

Se debe tener en cuenta que el API Gateway configurado en el Sprint 2 ahora debe incluir una nueva ruta para el servicio de patentes. Es vital que la variable de entorno (PLATE_SERVICE_URL) apunte correctamente al nombre del contenedor en la red interna de Docker para evitar errores de conexión durante las pruebas integrales.