## Sprint Review – Sprint 4

Proyecto: Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática
Sprint: 4: Aplicación Móvil - Captura y Perfil
Fecha: 28 de Abril.

### 1. Objetivo del Sprint

El objetivo del sprint 4 es construir las funcionalidades base de la aplicación móvil, implementando la captura de imagen, el envío de esta al microservicio plate-detector y estableciendo las bases para la consulta de datos del vehículo al core service.

### 2. Historias de Usuario comprometidas

- HU01: Acceso Seguro (Login UI + Huella Biométrica).

- HU02: Reconocimiento Automático LPR (Respuesta del string).

- HU03: Validación y Corrección de Datos.

- HU13: Optimización de tiempos de respuesta.

- HU21: Envío de imagen con la patente (Uso de Cámara).

### 3. Incremento entregado

- Flujo de autenticación seguro que persiste la sesión y valida el acceso posterior mediante biometría (huella dactilar del dispositivo).

- Integración nativa con el hardware del teléfono para solicitar permisos y capturar fotografías del vehículo infractor.

- Conexión de red configurada que logra comunicarse de forma segura con el API Gateway, enviando la fotografía pesada y recibiendo la lectura de la patente.

### 4. Resultados del sprint

Completado:

- [HU01] Autenticación Móvil: Finalizada al 100%. El token JWT se almacena de forma encriptada y la validación de roles bloquea exitosamente a los usuarios que no son fiscalizadores en terreno.

- [HU21] Módulo de Cámara: Finalizado. Se implementó CameraX, el manejo de permisos en tiempo de ejecución y la gestión temporal de la imagen en caché.

- [HU02 y HU03] Consumo OCR y Validación: Finalizadas. Se configuraron las peticiones Multipart vía Retrofit. El estado de la UI (Cargando, Éxito, Error) reacciona correctamente a la respuesta del servidor y la validación Regex funciona para el estándar chileno.

En Progreso / Parcialmente Completado:

- Consulta de datos al Core Service: Aunque la IA ya devuelve el texto de la patente, la llamada final hacia el Core para traer la información completa del vehículo quedó sentada a nivel de interfaz, pero la conexión final de ese endpoint se trasladará al inicio del Sprint 5

Incompleto:

- [HU13] Optimización de Backend: Debido a la demora de la realización de tareas no se terminó esta historia, por lo que pasa al sprint 5.

### 5. Registro de Impedimentos y Medidas Tomadas

- Problemas con la cámara: Posterior a capturar la imagen, al volver a esta vista principal, la cámara dejaba de funcionar dejando la vista en negro.

- Medida: Se modificó la navegación de vistas (solo para el proceso de captura y consulta de datos) en un archivo, mismo donde se instancia el uso de la cámara. (Solucionado 22-Abr).

- Problemas con tareas tomadas: La prioridad de tareas que se toman hace que se formen cuello de botella, ralentizando la velocidad con la que se terminan estas.

  - Medida: El equipo debe tomar tareas que no dependan de otras que aún están en progreso.

### 6. Feedback / Observaciones

- Estética de la aplicación: Si bien se definió la paleta de colores, algunos elementos (como el MainLayout) no tienen colores establecidos, mostrando una interfaz poco profesional.

### 7. Próximos pasos (Sprint 5)

- Terminar tareas pendientes: Terminar en primer lugar las tareas de la historia de usuario 13.

- Continuación del flujo principal: Desarrollar las vistas de "Detalle del Vehículo" (consumiendo los datos reales desde el backend).

- Formulario de Infracción: Implementar la interfaz para que el fiscalizador ingrese los detalles de la multa.

- Mejora visual: Refactorizar el MainLayout y estandarizar la paleta de colores de la app móvil para solucionar el feedback estético de este sprint.