# Daily Meeting #3

Sprint 5: Registro Multimodal y Transacciones

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Viernes, 8 de Mayo de 2026

Hora: 10:00 PM Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Se terminó de implementar un componente que permita agregar más de una foto, agregándolo al caché para enviarlo en el payload, además de preparar el endpoint para obtener los tipos de infracciones.

- Hoy: Trabajar en un componente para poder acceder a los tipos de infracciones en la aplicación, configurando la conexión para que la petición se realice correctamente. Después se trabajará en vista de confirmación del registro exitoso de la infracción.

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: Se terminaron de realizar pruebas en local y en producción, corrigiendo errores que surjan dentro del proceso. Se arregló el core para modificar endpoint de las infracciones, para que acepten la fecha y el id del fiscalizador.

- Hoy: Trabajar la vista de registros de la app, para listar las infracciones que cada fiscalizador hace, detallando los datos y fotos de cada registro.

- Bloqueos: Ninguno

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: Se terminó de implementar la obtención de coordenadas y hora al momento de emitir una infracción, además de librería que obtenga la ubicación de las coordenadas obtenidas.

- Hoy: Trabajar en el dashboard web para corregir errores de obtención y muestra de datos, corrigiendo el modal de los detalles de la infracción y métricas en la vista principal.

- Bloqueos: Ninguno.