# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)
Sprint: 7. Supervisión, Métricas y Reportes
Duración: 1 semana, 3 días (20 de Mayo – 30 de Mayo)
Scrum Master: Andrés Ortega
Product Owner: Nicolás López
Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo: Consolidar las capacidades de auditoría, control de accesos y métricas operativas del ecosistema SIFA, estableciendo canales de comunicación asíncronos y seguros entre los terminales móviles en terreno y el panel de administración centralizado.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

Andrés: 25 horas/semana
 Leonel: 25 horas/semana
 Nicolás: 25 horas/semana

Total Capacidad del Sprint: 120 horas

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

- HU20: Panel de Supervisión y Métricas (Dashboard general).

  - Subtareas: Implementar lógica en el backend para determinar si un fiscalizador está activo en terreno. | Instalar y configurar una librería de gráficos interactivos en el frontend de React. | Implementar interfaz interactiva en el menú principal para mostrar los fiscalizadores activos.

#### HU31: Vista de fiscalizadores del sistema.

  - Subtareas:  [AUTH] Crear endpoint para devolver a los usuarios con el rol USER_APP. | Diseñar vista de la tabla con los fiscalizadores del sistema. | Implementar filtros y búsqueda en vista de fiscalizadores. | Asegurar que la vista este restringida para el usuario con el rol de Supervisor y Admin.

#### HU17: Auditoría y Exportación de Infracción

  - Subtareas: Implementar un modal que muestre la infracción a detalle, el cual se ejecute con un botón dentro de cada registro de la infracción. | Dentro del modal del detalle de la infracción, tanto las fotos de evidencia como el mapa mostrado debe poder ampliarse cuando se presione. | Implementar librerías y funcionalidades para la generación de pdf en la infracción.

#### HU33: Auditoría y reportes de infracciones (Hotspots, productividad, PDF).

  - Subtareas: [CORE] Crear endpoint que extraiga las coordenadas para construir el reporte del mapa de calor. | [CORE] Crear endpoint que devuelva la cantidad de infracciones realizadas en el mismo día para construir el reporte de las infracciones realizadas por funcionario. | Dentro de la vista de fiscalizadores, integrar modal para dar las opciones de generación de reportes (productividad por fiscalizador y mapa de calor). | Implementar la generación y exportación del reporte de productividad por fiscalizador. | Implementar la generación y exportación del reporte del mapa de calor.

- HU16: Vista de Listado de Infracciones.

  - Subtareas: Implementar paginación en la vista de infraccion, configurando el frontend y el backend para manejar esta funcionalidad.

- HU27: Interfaz de comunicación Web-Back (Endpoints React-Java).

  - Subtareas: Implementar y configurar Swagger UI en el microservicio Core y de Auth para exponer de forma interactiva todos los endpoints que consumirá el Dashboard.

## 4. Definition of Done

- Validación de Capas de Red (API Gateway): Ninguna petición HTTP viaja directamente a los microservicios internos (core-sifa, auth-service). Todo endpoint expuesto pasa de forma obligatoria por los filtros de seguridad del API Gateway, verificando la validez del JWT y el mapeo de claims/autorizaciones.

- Pruebas de Integración y Regresión (E2E): Las funcionalidades críticas (como el envío de latidos GPS cada 3 minutos o el inicio de sesión biométrico) fueron validadas mediante pruebas integrales de extremo a extremo, confirmando que la mutación de estados en el dispositivo móvil se refleja inmediatamente en las vistas del Dashboard de administración en React.

- Optimización y Control de Concurrencia en Consultas: Las consultas pesadas de agregación y cálculo matemático para la generación de reportes (como la productividad diaria de fiscalizadores) fueron delegadas directamente al motor de base de datos MySQL mediante JPQL optimizado (GROUP BY y subconsultas correlacionadas sobre índices B-Tree), garantizando respuestas menores a 100ms y evitando la saturación de memoria de la JVM de Spring Boot.

- Políticas de Hardware y Resiliencia en Red: La captura de telemetría móvil está blindada contra excepciones nulas (NullPointerException en entornos sin ANDROID_ID) y condiciones de carrera en la UI. Además, cuenta con un mecanismo de debounce (válvula de control temporal) que descarta las ráfagas repetitivas generadas por el asistente de calibración de alta precisión de CameraX, enviando estrictamente una sola petición HTTP limpia por intervalo.

- Persistencia Limpia de Datos: Los scripts de base de datos e Hibernate DDL-Auto fueron validados de manera que las llaves primarias compuestas (email_usuario + ultima_conexion) se generen de manera correcta en el motor MySQL, previniendo excepciones de violación de integridad de datos (DataIntegrityViolationException) durante la inserción incremental de históricos.

- Revisión de Código (Code Review): El código fuente de las ramas de desarrollo fue revisado por pares para asegurar el cumplimiento de buenas prácticas de programación, nombres de variables coincidentes entre Jackson/Gson (deserialización libre de errores 400 Bad Request) y un manejo centralizado de errores de red.

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

- Bloqueo de modificación del esquema en la BD: Aplicar un procedimiento de mantenimiento en desarrollo consistente en un DROP TABLE manual de la tabla afectada para permitir que Hibernate reconstruya el esquema desde cero con la PK compuesta indexada por email y marca de tiempo, normalizando el flujo transaccional.

- Consumo de Recursos y Spam por Callbacks Asíncronos en Dispositivos Móviles: Implementar un mecanismo de lógica interna que funcione como una válvula de retención temporal. El sistema almacena la estampa de tiempo del primer envío exitoso y bloquea cualquier petición posterior si no han transcurrido al menos 150 segundos.

- Restricciones de Privacidad en APIs Modernas de Android: Recolectar los datos necesarios y permitidos en el entorno Android como el android_id. Encapsular función dentro de un @SuppressLint("HardwareIds"), documentando el caso de uso corporativo en el manifiesto de desarrollo.