### Acta de Sprint Retrospective: SIFA

Información General

- Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)

- Sprint Analizado: Sprint 1 - Planificación y Blueprint Técnico

- Fecha de Retrospectiva:26 de marzo de 2026

- Facilitador (Scrum Master): Andrés Ortega

- Participantes: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega.

- Dinámica Utilizada: Start / Stop / Continue (Comenzar a hacer, Dejar de hacer, Continuar haciendo).

1. Análisis del Sprint

Continuar haciendo (Lo que salió bien y debemos mantener):

- Transparencia en los impedimentos: La rápida comunicación en las Daily Meetings permitió destrabar en el mismo día problemas técnicos, como los permisos de la organización en GitHub.

- Calidad documental: Los diagramas completados (Arquitectura, Ishikawa, Componentes) tienen un alto nivel técnico y dejan una base sólida para el desarrollo.

- Seguir el trabajo ante adversidades: El cliente faltó a una reunión programada para poder levantar información, pese a ello, pudimos seguir trabajando en las tareas sin retrasar lo suficiente el proyecto.

Dejar de hacer (Lo que no funcionó y debemos eliminar):

- Trabajo paralelo fuera del sprint: Hacer trabajo adelantado del sprint, como por ejemplo el empezar a desarrollar servicios, nos lleva a la demora o no realización completa del sprint.

Comenzar a hacer (Lo que implementaremos para mejorar):

- Redistribución de carga: Balancear mejor las tareas que quedan "En Progreso" (como los mockups y el GitFlow) para que no dependan de una sola persona en el próximo sprint.

- Tener prioridades claras: Completar las tareas propias del sprint antes de probar o desarrollar otras tareas propias del proyecto.

2. Plan de Acción

- Acción 1 (Mitigación de capacidad): Para las tareas de diseño pendientes (Mockups del Dashboard), Andrés y Leonel realizarán sesiones de trabajo conjunto (Pair-Design) durante la primera semana del Sprint 2 para nivelar el avance y cerrar la HU42.

  - Responsable: Andrés Ortega.

- Acción 2 (Aseguramiento de GitFlow): Antes de tirar la primera línea de código en los repositorios, Nicolás configurará las reglas de protección de ramas y el archivo README pendiente (HU44), dando una mini-capacitación de 15 minutos al equipo sobre cómo se harán los Pull Requests.

  - Responsable: Nicolás López.

- Acción 3 (Coordinación con el cliente): Durante la primera semana del sprint, se coordinará la reunión con el cliente para levantar información necesaria y requerimientos. Cualquier cambio es manejable a este punto del proyecto.

  - Responsable: Equipo SIFA.