# Daily Meeting #2

Sprint 2: Persistencia, Seguridad y Entornos Base

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Lunes, 30 de Marzo de 2026

Hora: 10:00 PM

Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Se terminó la implementación de los endpoints necesarios, realizando pruebas para ver el comportamiento en la BBDD.

- Hoy: Implementar captura de excepciones para devolver respuestas HTTP coherentes

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: Se terminó la validación de expiración de los JWT (HU30) y empecé a configurar el filtro de seguridad por roles (HU25).

- Hoy: Cerrar el interceptor del API Gateway para que bloquee peticiones sin token. Revisar la base de datos del backend core para que las entidades se poblen correctamente..

- Bloqueos: Ninguno.

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: Se terminó la interfaz visual del Login y las relaciones de las tablas de usuarios y roles para asegurar que el dashboard pueda consumir esos datos correctamente.

- Hoy: Trabajar en la lógica de React para capturar y guardar el JWT en el local storage del navegador de forma segura (HU30).

- Bloqueos: Ninguno.