# Daily Meeting #3

Sprint 2: Persistencia, Seguridad y Entornos Base

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Viernes, 3 de abril de 2026

Hora: 10:00 PM

Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Se termina de implementar la protección de endpoints de acuerdo al rol del usuario.

- Hoy: Levantar repositorio para la aplicación móvil.

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: Se termina el backend del API gateway.

- Hoy: Trabajar en el endpoint para activar o desactivar usuarios, por rut y correo.

- Bloqueos: Ninguno.

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: Se termina la lógica de React para capturar y guardar el JWT en el local storage del navegador de forma segura (HU30).

- Hoy: Trabajar en la extracción del rol del usuario en react y crear vistas de “Acceso Denegado” en los endpoint, manejando los roles de cada usuario

- Bloqueos: Ninguno.