# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)
 Sprint: 4. Aplicación Móvil - Captura y Perfil
 Duración: 1 semana, 1 día (20 de Abril – 28 de Abril)
 Scrum Master: Andrés Ortega
 Product Owner: Nicolás López
 Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo:
Construir las funcionalidades base de la aplicación móvil, implementando la captura de imagen, envío de esta al plate-detector service y consulta de datos del vehículo al core service.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

Andrés: 25 horas/semana
 Leonel: 25 horas/semana
 Nicolás: 25 horas/semana

Total Capacidad del Sprint: 90 horas

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

- HU01: Acceso Seguro a la aplicación móvil.

  - Subtareas: Vista de inicio de sesión, campos email y contraseña, botón de inicio y manejo de estados UI. | Configurar capa de red para comunicarse con la api gateway. | Implementar persistencia de sesión, almacenando el token de acceso. | Denegar el acceso a usuario que no tengan el rol "USER_APP". | Implementar el acceso a la app por medio de la huella dactilar, solamente aplicable cuando exista token de acceso. | Incorporar vista de cámara para evaluar la persistencia de la sesión.

- HU21: Envío de imagen con la patente al sistema

  - Subtareas:  Implementar el permiso para el acceso a la cámara del dispositivo. | Integrar función para que la imagen capturada no sobrepase los 5 MB de peso. | La vista de la cámara debe contener botón flotante de captura, flash y zoom. | Guardar imagen en directorio temporal del dispositivo, debe borrarse en caso de que se quiera sacar otra imagen. | Vista de imagen capturada, con botón para confirmar el envío y opción para volver a tomar foto.

- HU02: Reconocimiento Automático de Patentes (LPR)

  - Subtareas: Configurar la petición HTTP para enviar la imagen al api gateway. | Implementar lógica de estado ante la llamada asíncrona de la petición de envío de la imagen. | Mostrar el texto de la patente en una vista.

- HU03: Validación y Corrección de Datos

  - Subtareas: El texto de la patente debe permitir la modificación de este, aceptando solo números y caracteres en mayúscula. | Implementar función para que valide el texto enviado, acorde a formatos válidos de la patente chilena. | Debe permitir volver a tomar otra imagen, volviendo a iniciar el proceso. | Implementar botón consultar datos del vehículo, configurando petición HTTP al api gateway.

- HU13: Optimización del Tiempo de Respuesta

  - Subtareas: Ajustar el motor de inferencia de YOLO para aprovechar al máximo los hilos (threads) de procesamiento que ofrecerá el servidor. | Reducir la carga matemática que realiza Tesseract al intentar leer el recorte de la patente. | Garantizar que si dos fiscalizadores toman una foto exactamente al mismo segundo, ambos reciban respuesta rápido sin que el servidor bloquee una petición para atender la otra. | Realizar pruebas de estrés locales para medir tiempo de respuesta.

## 4. Definition of Done

- Funcionalidad Móvil: La aplicación debe permitir el inicio de sesión, la captura de fotografías y la visualización de la patente detectada sin cierres inesperados (crashes).

- Seguridad Biométrica: El acceso mediante huella dactilar debe funcionar correctamente tras el primer login exitoso, bloqueando el acceso a usuarios no autorizados.

- Integración de Red: Las peticiones enviadas desde el dispositivo físico deben ser resueltas exitosamente por el API Gateway, inyectando el Token JWT de forma transparente en las cabeceras.

- Validación de Formato: El campo de texto de la patente en la app debe restringir la entrada a caracteres alfanuméricos y validar el estándar de patentes chilenas (6 caracteres).

- Optimización de Imagen: Las fotografías capturadas por la cámara deben ser comprimidas automáticamente a menos de 5MB antes de ser enviadas al servidor.

- Manejo de Estados: La interfaz de usuario debe mostrar indicadores visuales (loaders) durante las llamadas asíncronas y mensajes de error claros en caso de fallos de red.

- Persistencia Segura: El token de sesión debe almacenarse en el área segura del dispositivo y ser recuperable tras cerrar y abrir la app.

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

- Incompatibilidad de Hardware (Cámara): Utilizar la librería CameraX de Android, que garantiza compatibilidad con el 90% de los dispositivos del mercado y manejar excepciones de hardware.

- Latencia de Red Móvil: Implementar tiempos de espera (timeouts) razonables en Retrofit y asegurar que el peso de la imagen sea mínimo para agilizar la subida.

- Fallo en la Validación Biométrica: Proporcionar siempre el inicio de sesión manual mediante contraseña como alternativa (fallback) si el sensor de huellas falla o no está disponible.

- Consumo de Memoria en Dispositivo: Implementar la limpieza automática de la caché de imágenes temporales inmediatamente después de que la patente sea confirmada o descartada.

- Cambios en la IP del Servidor: Asegurar que la URL del API Gateway en la App esté configurada mediante variables de entorno o un archivo de configuración fácil de actualizar para pruebas locales.

### Consideraciones de Integración

Este sprint es crítico ya que es la primera vez que se prueba la comunicación entre un cliente externo (la App) y la red virtual de Docker. Se debe prestar especial atención a la configuración de CORS en el Gateway y a que la IP de la máquina host sea accesible desde el dispositivo móvil (o emulador) dentro de la misma red local.