### Acta de Sprint Retrospective: SIFA

Información General

- Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)

- Sprint Analizado: Sprint 4 - Aplicación Móvil - Captura y Perfil

- Fecha de Retrospectiva: 28 de abril de 2026

- Facilitador (Scrum Master): Andrés Ortega

- Participantes: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega.

- Dinámica Utilizada: Start / Stop / Continue (Comenzar a hacer, Dejar de hacer, Continuar haciendo).

1. Análisis del Sprint

Continuar haciendo (Lo que salió bien y debemos mantener):

- Resolución ágil de bloqueos críticos: La capacidad del equipo para identificar y solucionar problemas complejos de ciclo de vida en Android. Se refactoriza exitosamente la navegación de vistas y la instanciación de la cámara para resolver de manera oportuna el bug de la pantalla negra.

- Integración efectiva de microservicios: El éxito al lograr las conexiones HTTP hacia el API Gateway y el consumo del servicio de IA, lo cual demuestra que la arquitectura planteada en los sprints anteriores es sólida y escalable hacia clientes externos.

Dejar de hacer (Lo que no funcionó y debemos eliminar):

- Descuidar la estética y experiencia de usuario (UX): Entregar incrementos funcionales pero visualmente incompletos. Dejar elementos estructurales (como el MainLayout) sin la paleta de colores corporativos genera una percepción de interfaz poco profesional, a pesar de que el código backend sea robusto.

- Organización de tareas: El equipo toma y realiza las tareas, pero no diferencia de las que dependen de otras tareas para poder empezar a realizarlas.

Comenzar a hacer (Lo que implementaremos para mejorar):

- Aplicación de Diseño en Paralelo (Design-First): Integrar la guía de estilos (Figma) en el mismo momento en que se programa la vista en Jetpack Compose, asegurando que ninguna pantalla pase a la columna de "Terminado" si no cumple con los estándares visuales del proyecto.

- Planificación del Grafo de Navegación: Para evitar futuros problemas de memoria o vistas apiladas incorrectamente (como sucedió con la cámara), diseñar previamente en papel o diagrama el flujo del NavController antes de programar nuevas pantallas.

2. Plan de Acción

- Acción 1 (Refactorización Estética y UI): Durante los primeros dos días del Sprint 5, se refactorizará el MainLayout y se estandarizará la paleta de colores de la aplicación móvil para subsanar el feedback de diseño. Ninguna vista nueva se desarrollará hasta que la base visual esté implementada.

  - Responsable: Equipo de desarrollo.

- Acción 2 (Organización de tareas): El equipo de desarrollo deberá juntarse en el primer día del sprint para revisar qué tareas realizar cada uno o qué flujo de tareas realizar para no depender de otro compañero a que termine su trabajo.