# Daily Meeting #1

Sprint 5: Registro Multimodal y Transacciones

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Viernes, 1 de Mayo de 2026

Hora: 10:00 PM Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Se terminó la implementación del core para poder devolver el json con los datos del vehículo a fiscalizar. También se terminó la vista y petición de los datos del vehículo posterior a la obtención de la patente.

- Hoy: Trabajar en la vista de la infracción y el endpoint en el core para recibir la infracción con el paylaod.

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: Se realizaron pruebas para levantar los servicios a máquinas EC2 en AWS.

- Hoy: Implementar dependencias y trabajar en funciones para subir imágenes a bucket S3 que provengan de la infracción.

- Bloqueos: Ninguno

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: Se terminaron de implementar configuraciones en la app para acceder al GPS, con ello, también se ha ido trabajando en la persistencia de datos para preparar el payload de la infracción.

- Hoy: Implementar la obtención de coordenadas y hora al momento de emitir una infracción, además de librería que obtenga la ubicación de las coordenadas obtenidas.

- Bloqueos: A la espera que Andrés termine la vista de infracción para poder hacer pruebas en la obtención de coordenadas y ubicación.