# Daily Meeting #2

Sprint 7: Supervisión, Métricas y Reportes

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2026

Hora: 10:00 PM Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Implementar interfaz interactiva en el menú principal para mostrar los fiscalizadores activos.

- Hoy: [AUTH] Crear endpoint para devolver a los usuarios con el rol USER_APP. Diseñar vista de la tabla con los fiscalizadores del sistema.

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: [DASHBOARD] Crear una vista para gestionar los tokens del sistema que tienen los usuarios

- Hoy: [DASHBOARD] añadir filtro por fecha en tabla infracciones. Implementar el refresh token en auth service

- Bloqueos: Ninguno

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: [CORE] Crear endpoint que extraiga las coordenadas, top 3 infracciones, estados de infraccion, para construir el reporte del mapa de calor.

- Hoy: [DASHBOARD] Al detectar que el token es inválido ademas de cerrar la sesion y redirigir al login, se debe mostrar un Toast indicando algo como "Se ha iniciado sesión en otro dispositivo" / "Redirigiendo a causa a la invalidez del token", etc

- Bloqueos: Ninguno.