# Daily Meeting #2

Sprint 8: Infraestructura Cloud y DevOps (AWS)

Asistencia: 100% (Andrés Ortega, Leonel Briones, Nicolás López)

Lugar: Reunión Virtual (Discord)

Fecha: Jueves, 04 de Junio de 2026

Hora: 10:00 PM Duración: 15 minutos

Andrés Ortega (Scrum Master / DBA - Backend):

- Ayer: Se agregó acciones del usuario JPL a la tabla audit_logs

- Hoy: Resolver error al no poder acceder a la documentación de los microservicios desplegados.

- Bloqueos: Ninguno.

Leonel Briones (Desarrollador / Arquitectura - Backend):

- Ayer: Solucionar mensaje de respuesta en la App cuando se realiza una petición con el token inválido o caducado. También corregir diseño del top bar de la aplicación.

- Hoy: Arreglar aspectos de la app, como la vista de reportes, bloqueo de la orientación vertical y trabajar en la versión API 24 por crasheos.

- Bloqueos: Ninguno

Nicolás López (Product Owner / Frontend):

- Ayer: Corregir usabilidad en la web, en cuanto al scroll vertical en el menú principal, fechas predeterminadas para los reportes y promediar las coordenadas de las infracciones para que el mapa pueda mostrar directamente estas.

- Hoy: Implementar vista de citaciones y corregir uso de componente spinner para la carga de las tablas de la web.

- Bloqueos: Ninguno.