# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)
Sprint: 9: Calidad y Auditoría Final 
Duración: 6 días (10 de Junio – 16 de Junio)
Scrum Master: Andrés Ortega
Product Owner: Nicolás López
Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo: Lograr la estabilidad operacional y probidad administrativa del sistema SIFA antes de la entrega final. Este sprint se enfocará en tres pilares: asegurar la integridad de los datos mediante una auditoría completa de acciones, garantizar la continuidad operativa para los fiscalizadores mediante un modo de sincronización offline (trabajo sin conexión), y validar la robustez técnica del sistema ante carga real, cumpliendo con los estándares de escalabilidad y monitoreo definidos para un entorno de producción en AWS.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

Andrés: 25 horas/semana
 Leonel: 25 horas/semana
 Nicolás: 25 horas/semana

Total Capacidad del Sprint: 60 horas

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

#### HU24: Implementación de Log de Auditoría y Probidad

  - Subtareas: Crear el controlador REST (AuditController) con un endpoint GET /api/v1/audits que soporte paginación y ordenamiento descendente (por fecha). | Asegurar el endpoint con  PreAuthorize("hasAuthority('USER_ADMIN')") para cumplir la restricción del criterio de aceptación. | [CORE] Integrar acciones para registrar en la tabla audit_logs: modificación de infracciones. | [AUTH] Configurar servicio para poder enviar petición a core, con el objetivo de registrar auditoría. | [AUTH] Integrar acciones para registrar en la tabla audit_logs: gestión de usuario, recuperación de contraseña, gestión de roles.

#### HU48: Consulta de auditorías del sistema

  - Subtareas:  Crear el componente y la ruta AuditLogView en el panel de administración, asegurando que solo aparezca en el menú si el JWT del usuario tiene el rol de Administrador. | Construir el servicio de peticiones Axios/Fetch para consumir el endpoint de logs paginados del backend. | Implementar una tabla de datos (DataGrid/Table) que formatee correctamente las fechas (ISO a local) y muestre de forma amigable la columna JSON/Map de detalles (ej. mostrando el estado anterior vs estado nuevo). | Añadir filtros dinámicos en la UI para buscar acciones específicas (ej. "Solo validaciones JPL" o "Solo modificaciones de usuarios") y barras de búsqueda por nombre de funcionario.

#### HU08: Sincronización y Modo Offline

  - Subtareas: Configurar la base de datos local (Room Database o SQLite nativo) con una tabla infracciones_pendientes para almacenar temporalmente los datos del formulario y la ruta física de la fotografía en el celular. | Modificar la lógica del botón "Generar Infracción": Capturar excepciones de red (IOException, SocketTimeoutException). Si fallan, guardar en la base local y mostrar un Toast/Snackbar indicando: "Infracción guardada en modo offline". | Implementar proceso en segundo plano (WorkManager) para sincronizar las infracciones pendientes, con restricciones de red. | Desarrollar lógica de envío de peticiones y limpieza de datos posterior al recibir un HTTP 201.

#### HU39: Monitoreo y Escalabilidad del Sistema

  - Subtareas: Integrar la dependencia spring-boot-starter-actuator en todos los microservicios (Core, Auth, Gateway) para exponer automáticamente los endpoints de salud del sistema (/actuator/health y /actuator/metrics). | Ejecutar y documentar una prueba de carga o estrés (usando Apache JMeter, K6 o Postman Runner) contra el API Gateway para incluir los gráficos de rendimiento y tiempos de latencia en el documento de defensa del proyecto. | Establecer reglas de ruteo para interceptar todo el tráfico entrante del puerto 80 y forzar una redirección permanente automática (HTTP 301) hacia HTTPS. | Auditar el despliegue del Dashboard en Netlify para garantizar que la plataforma de hosting mantenga activo su certificado SSL de borde y la redirección forzada.

## 4. Definition of Done

- Código funcional: Todas las Historias de Usuario (HU24, HU08, HU48, HU39) cumplen con sus criterios de aceptación y han sido validadas en el entorno de Staging/AWS.

- Auditoría verificable: El log de auditoría permite reconstruir las acciones de un usuario administrativo (JPL) en el Dashboard Web sin errores.

- Pruebas de estrés documentadas: Los resultados de las pruebas de carga (K6/Postman) están integrados en el informe final, demostrando que el sistema soporta la concurrencia proyectada.

- Sincronización robusta: Se ha verificado exitosamente el flujo completo: Captura Offline -> Almacenamiento Local -> Reconexión -> Sincronización exitosa con servidor (sin duplicidad de IDs).

- Documentación de Defensa: La documentación técnica (arquitectura, diccionarios de datos, manual de despliegue) está actualizada al 100% y lista para la presentación.

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

Riesgo: Conflicto en la sincronización de datos (Race Conditions) si el fiscalizador recupera la señal mientras la app móvil intenta un reintento automático.

- Mitigación: Implementar una validación de idTransaccionDispositivo (UUID) en el backend que impida procesar dos veces el mismo registro de infracción.

Riesgo: Inestabilidad en las métricas del Actuator al exponerlas en entornos con seguridad reforzada.

- Mitigación: Configurar reglas de acceso restringido en el Gateway para que solo el rol USER_ADMIN pueda consultar los endpoints de salud, evitando exponer métricas sensibles de memoria o hilos de la JVM al público.

Riesgo: Latencia excesiva en el Plate-Detector al realizar pruebas de carga concurrentes durante la auditoría.

- Mitigación: Configurar el escalado horizontal de contenedores en el balanceador de carga de AWS si el uso de CPU supera el 75% sostenido, asegurando que el fiscalizador no pierda tiempo esperando la respuesta del OCR.